
Tanggal : 01 Juni 2015  
Scrum Master : Tommy

Kegiatan :

* Mustafa Salim -> melakukan Clone Repository dan Testing Repository yang sudah diambil.
* Kevin Bowie -> melakukan Clone Repository dan Testing Repository yang sudah diambil.
* Alvin Yaputra -> melakukan Clone Repository dan Testing Repository yang sudah diambil.
* Tommy -> melakukan upload Repository.

Daily Scrum Meeting : melakukan testing repository yang sudah diupload dan mengintegrasikan ke repository lokal.

Progress : 0%



Tanggal : 02 Juni 2015  
Scrum Master : Tommy

Kegiatan :

* Mustafa Salim -> melakukan customize style dan menambahkan slide Materi Pembelajaran.
* Kevin Bowie -> menambahkan slide C++ Style.
* Alvin Yaputra -> menambahkan slide C Style.
* Tommy -> melakukan customize style dan menambahkan slide Deskripsi.

Daily Scrum Meeting : melakukan kustomisasi style dan menambahkan beberapa slide pembelajaran.

Progress : 10%

